

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2022 № 338 ст. Милютинская

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной**

**программы Милютинского района «Формирование современной городской среды на территории Милютинского района» за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского района от 07.02.2018 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Милютинского района» и распоряжением Администрации Милютинского района от 12.10.2018 № 268-э «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Милютинского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского района «Формирование современной городской среды на территории Милютинского района» за 2021 год согласно приложения к настоящему постановлению.

## 2. Отделу по общим, организационно-кадровым вопросам и противодействию коррупции Администрации Милютинского района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Милютинского района.

## 3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора - начальника отдела координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района – А.В. Мякотина.

Глава Администрации

Милютинского района О.Р. Писаренко

Постановление вносит отдел координации

работы отраслей ЖКХ, архитектуры,

строительства, транспорта,

энергетики и связи Администрации

Милютинского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Милютинского района

№ от

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Милютинского района «Формирование современной городской среды на территории Милютинского района» за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Милютинского района, а также с целью увеличения количества благоустроенных общественных территорий Милютинского района в рамках реализации муниципальной программы Милютинского района «Формирование современной городской среды на территории Милютинского района» утвержденной постановлением Администрации Милютинского района от 10.12.2018 года № 915 (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысился уровень удовлетворенности населения Милютинского района уровнем благоустройства территории проживания;

- созданы комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Милютинского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Милютинского района», предусмотрена реализация 4 (четырех) основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Милютинского района

Результат: Реализован объект благоустройства «Благоустройство территории по адресу: Ростовская область, Милютинский район, станица Милютинская, ул. Комсомольская 32а (Асфальтированная площадь)»

Основное мероприятие 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории "Аллея", обновление зоны отдыха у фонтана по ул. Комсомольская, с целью создания условий для полноценного отдыха жителей ст. Милютинская Ростовской области в рамках инициативного бюджетирования

Результат: Реализован объект благоустройства: общественной территории "Аллея", обновление зоны отдыха у фонтана по адресу: Ростовская область, р-н Милютинский, ст. Милютинская, ул. Комсомольская (от ул. Октябрьская до д.№28 по ул. Комсомольская)

Основное мероприятие 1.3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству (приобретение и установка) детской игровой площадки по адресу: сл. Маньково-Березовская, пер. Проходной, 15/4 в рамках инициативного бюджетирования

Результат: Реализован объект благоустройства: детская игровая площадка (приобретение и установка) по адресу: сл. Маньково-Березовская, пер. Проходной, 15/4

Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) п. Аграрный в рамках инициативного бюджетирования

Результат: Реализован объект благоустройства: место отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) по адресу: Ростовская область, р-н Милютинский, п. Аграрный ул. Строительная 16-б.

Контрольные события, предусмотренные подпрограммой 1 «Благоустройство общественных территорий Милютинского района» выполнены в полном объеме и в установленные программой сроки.

В рамках подпрограммы 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Милютинского район» реализация не предусмотрена.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Милютинского района» не выполнено по причине отсутствия финансирования.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2021 году отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 17031,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 13830,8 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2823,0 тыс. рублей;

Местный бюджет – 0 тыс. рублей;

Бюджет сельских поселений района - 150,0 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений - 227,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Милютинского района от 28.12.2020 года № 377 «О бюджете Милютинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 16653,8тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 13830,8 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2823,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16997,8447 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 13798,95555тыс. рублей;

Областной бюджет – 2822,21134тыс. рублей;

Местный бюджет – 0 тыс. рублей;

Бюджет сельских поселений района – 376,67781тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений - тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей   
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по двум показателям достигнуты плановые значения. Показатель 2.1. нулевой.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Милютинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Милютинском районе» – плановое значение – 8,3 процентов, фактическое – 8,3 процентов.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – плановое значение - 25 процентов, фактическое - 25 процентов.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Милютинского района» - плановое значение не устанавливалось.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 - 1;

Степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

Степень достижения целевого показателя 1.2 - 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (2/2),что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, в том числе за счет средств: федерального и областного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, в том числе за счет средств: федерального и областного бюджета.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

17031,7/16997,8447= 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, в том числе за счет средств: федерального и областного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х0,5 + 1х0,3 + 1х0,2 = 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы уровень реализации в 2021 году является эффективным.

Необходимо обеспечить контроль за ходом выполнения работ в целях недопущения фактов не освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского района «Формирование современной

городской среды на территории Милютинского района» за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программ,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель Соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Милютинского района». | | | | | | | | | | |
| 1  . | Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Милютинского района | Отдел координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта энергетики и связи  Администрации Милютинского района | | 2021 | 2021 | 2021 | | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Реализован объект благоустройства | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории "Аллея", обновление зоны отдыха у фонтана по ул. Комсомольская, с целью создания условий для полноценного отдыха жителей ст. Милютинская Ростовской области в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта энергетики и связи  Администрации Милютинского района | | 2021 | 2021 | 2021 | | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Реализован объект благоустройства | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству (приобретение и установка) детской игровой площадки по адресу: сл. Маньково-Березовская, пер. Проходной, 15/4 в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта энергетики и связи  Администрации Милютинского района | | 2021 | 2021 | 2021 | | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Реализован объект благоустройства | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) п. Аграрный в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта энергетики и связи  Администрации Милютинского района | | 2021 | 2021 | 2021 | | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Реализован объект благоустройства | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Милютинского района». | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Милютинского района. | | Отдел координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта энергетики и связи  Администрации Милютинского района | 2021 | - | - | | Приведение дворовых территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Мероприятие не выполнено по причине отсутствия финансирования | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского района «Формирование современной

городской среды на территории Милютинского района» за 2021 год

Сведения

об использовании федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов сельских поселений района, а также безвозмездных поступлений в бюджеты сельских поселений на реализацию муниципальной программы Милютинского района «Формирование современной городской среды на территории Милютинского района» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| «Формирование современной городской среды на территории Милютинского района» | всего | 17031,7 | 16653,8 | 16997,8447 |
| федеральный бюджет | 13830,8 | 13830,8 | 13798,95555 |
| областной бюджет | 2823,0 | 2823,0 | 2822,21134 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 150,0 | - | 376,67781 |
| безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 227,9 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Милютинского района» | всего | 17031,7 | 16653,8 | 16997,8447 |
| федеральный бюджет | 13830,8 | 13830,8 | 13798,95555 |
| областной бюджет | 2823,0 | 2823,0 | 2822,21134 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 150,0 | - | 376,67781 |
| безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 227,9 | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Милютинского района в рамках Подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Милютинского района" муниципальной программы Милютинского района "Формирование современной городской среды на территории Милютинского района" (Иные межбюджетные трансферты) | всего | 14124,9 | 14113,2 | 14092,3007 |
| федеральный бюджет | 13830,8 | 13830,8 | 13798,95555 |
| областной бюджет | 282,3 | 282,4 | 281,61134 |
| местный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельских поселений района | 11,8 | - | 11,73381 |
| безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории "Аллея", обновление зоны отдыха у фонтана по ул. Комсомольская, с целью создания условий для полноценного отдыха жителей ст. Милютинская Ростовской области в рамках инициативного бюджетирования | всего | 2044,8 | 1839,8 | 2043,54400 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1836,9 | 1839,8 | 1839,8 |
| местный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельских поселений района | 82,2 | - | 203,74400 |
| безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 122,7 | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству (приобретение и установка) детской игровой площадки по адресу: сл. Маньково-Березовская, пер. Проходной, 15/4 в рамках инициативного бюджетирования | всего | 600,0 | 500,8 | 600,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
| местный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельских поселений района | 24,0 | - | 99,2 |
| безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 75,2 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству места отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) п. Аграрный в рамках инициативного бюджетирования | всего | 262,0 | 200,0 | 262,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельских поселений района | 32,0 | - | 62,0 |
| безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 30,0 | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского района «Формирование современной

городской среды на территории Милютинского района» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Милютинского района» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля благоустроенных объектов в Милютинском районе от общего количества объектов,  требующих благоустройства в Милютинском районе | процентов | 0,0 | 8,3 | 8,3 | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Милютинского района». | | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. | процентов | 0,0 | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Милютинского района» | | | | | | |
| 3. | Показатель 2.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Милютинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Заместитель главы Администрации

Милютинского района

по организационной и кадровой работе Т.В. Королева