Отчет

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района» за 2022 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 29.09.2017 г. № 1328 (в данную программу вносились изменения Пост. №1309 от 30.12.2022г.)

Плановый объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района» на 2022 год составил 125 233,1 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 100 988,0 тыс.руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 4 207,8 тыс.руб.;

- за счет средств местного бюджета – 20 037,3 тыс.руб.

Фактическое исполнение программных мероприятий составляет 125 233,0 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 100 987,9 тыс.руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 4 207,8 тыс.руб.;

- за счет средств местного бюджета – 20 037,3 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» в 2022 году были выполнены следующие мероприятия по благоустройству общественных территорий:

Общественная территория по ул.Ленина (2 этап), стоимость благоустройства составила 81 121,8 тыс.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 65 416,6 тыс.руб.;

- средства краевого бюджета – 2 725,7 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 12 979,5 тыс.руб.

Общественная территория Бульвар им.О.Бредихина по ул.Луначарского, стоимость благоустройства составила 44 111,2 тыс.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 35 571,3 тыс.руб.;

- средства краевого бюджета – 1 482,1 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 7 057,8 тыс.руб.

 Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдения правил благоустройства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании мероприятий по развитию внешнего облика Крымского городского поселения Крымского района.

Все основные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи О.А. Хотелев