**Реестр.№ 3244800472422000045**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 034**

на выполнение работ по **Благоустройству общественной территории: Городской парк культуры ул. Фабричная д. 2а (юго-западная часть), расположенный в г. Заозерный**

**Рыбинского района Красноярского края**

БО: 0430170022190000390 от 24.11.2022г.

г. Заозерный «19» декабря 2022г.

**Администрация города Заозерного Рыбинского района Красноярского края**, в лице Г**лавы города Букета Светланы Анатольевны**, действующей на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Гасанов Эмиль Чингиз оглы, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства № 319246800065410 от 28.05.2019 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0119300004122000029-1-1 от 07.12.2022 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по **Благоустройству общественной территории: Городской парк культуры ул. Фабричная д. 2а (юго-западная часть), расположенный в г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края** (далее - объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству объекта в соответствии с условиями Контракта, Проектной документацией (Приложение № 1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), Сводным сметным расчетом (приложение № 3) являющимися неотъемлемой частью Контракта, и сдать их результат Заказчику, в том числе поставить малые архитектурные формы, мощение, элементы освещения (далее – элементы благоустройства), предусмотренные Проектной документацией (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются, в том числе: цена, срок выполнения работ, качество работ, гарантии качества, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта в документальной форме.

1.5. Идентификационный код закупки: 223244800472424480100100590014299244

1.6. Страна происхождения товара: Российская Федерация.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет **5 701 825 (пять миллионов семьсот одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей 63 копейки**, без НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ.

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Аванс не предусмотрен.

2.3. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение **7 (семь)** **рабочих дней** с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ (документов о приемке) в соответствии со статьёй 94 Закона № 44-ФЗ.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования муниципального контракта - бюджет города Заозерного Рыбинского района Красноярского края на 2023 год (средства вышестоящих бюджетов).

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Для реализации положений настоящего Контракта **Заказчик обязан**:

3.1.1. после заключения Контракта обязуется передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, комплекс работ по благоустройству которого является предметом настоящего Контракта. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Контрактом;

3.1.2. передать Подрядчику утвержденную документацию по Объекту и исходные данные по акту приема-передачи (Приложение № 5 к Контракту). Данные документы предоставляются Заказчиком Подрядчику в двух экземплярах: на электронном и бумажном носителе в течение 5 рабочих со дня следующего за днем заключения Контракта. Документация должна быть допущена к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем простановки штампа.

3.1.3. провести экспертизу выполненных результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

3.1.4. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) специалистов Подрядчика, привлекаемых к выполнению работ.

**3.2. Заказчик имеет право:**

3.2.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, проектной документацией (Приложение № 1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

3.2.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов;

3.2.3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком;

3.2.4. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту;

3.2.5. осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.6. беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций;

3.2.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ст. 95 № 44-ФЗ в следующих случаях:

а) подрядчик не приступил к выполнению работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.2 контракта и Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), или проводил их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно;

б) подрядчик не устранил в установленный заказчиком срок недостатки выполненных работ либо эти недостатки существенны и неустранимы;

в) подрядчик нарушил сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ, и это повлекло потерю интереса заказчика к исполнению контракта;

3.2.8. отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;

3.2.9. направлять мотивированный отказ в подписании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по результатам приемки результатов выполненных работ;

3.2.10. отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным;

3.3. Для реализации положений настоящего Контракта **Подрядчик обязан**:

принять на себя обязательства выполнить работы по **Благоустройству общественной территории: Городской парк культуры ул. Фабричная д. 2а (юго-западная часть), расположенный в г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края**, в сроки, предусмотренные пунктами 4.2 и 4.3 настоящего контракта;

3.3.1. предоставить исполнительную документацию, акты, протоколы, требуемые при проведении работ и по их окончанию;

3.3.2. предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами выполнения работ;

3.3.3. информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику;

3.3.4. выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к Контракту), настоящим Контрактом и утвержденной Заказчиком проектной документацией.

3.3.5. обязан обеспечить выполнение работ на Объекте без выходных путем установления графика работ в две смены, при этом должны быть соблюдены нормы трудового законодательства и обеспечен допустимый уровень шума в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.3.6. обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации;

3.3.7. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчикомтехнической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок;

3.3.8. устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийных срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.3.9. приступить к устранению выявленных недостатков (дефектов) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента составления акта об их обнаружении;

3.3.10. подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом;

3.3.11. использовать материалы, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику копии документов, удостоверяющих качество материалов, изделий до начала производства работ, выполняемых с их использованием;

3.3.12. обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при благоустройстве объекта материалов, изделий, конструкций и элементов благоустройства.

3.3.13. не допускать временное складирование строительного мусора на прилегающей к объекту территории;

3.3.14. в процессе выполнения работ исключать загрязнение строительной площадки строительными отходами, предусматривать меры по предотвращению пылеобразования. В ходе выполнения работ обеспечивать чистоту на строительной площадке;

3.3.15. не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания благоустройства объекта освободить территорию от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния территории условиям контракта;

3.3.16. представить общий журнал производства работ в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта;

3.3.17. по запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 12.3 Контракта;

3.3.18. не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту;

3.3.19. соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности и пожарной безопасности;

3.3.20. передать Заказчику вместе с выполненными работами следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, то счет-фактура не предоставляется);

3.3.21. в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования;

3.3.22. обеспечить установку системы видеонаблюдения на объекте с момента начала на протяжении всего периода выполнения работ с возможностью трансляции видеопотока через сеть Интернет в режиме онлайн;

3.3.23. во время проведения работ должны быть обеспечены противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда;

3.3.24. предоставить копию приказа за подписью Подрядчика с обозначением ответственного лица за проведение работ на объекте и приложением списка работников;

3.3.25. обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной документацией;

3.3.26. обеспечить поставку необходимых для проведения работ материалов, изделий, конструкций, оборудования и элементов благоустройства, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

3.3.27. производить работы с применением собственных материалов, изделий  
и оборудования;

3.3.28. провести инструктаж работникам по охране труда с оформлением соответствующих документов;

3.3.29. охрана труда рабочих должна обеспечиваться Подрядчиком выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам;

3.3.30. до начала работ обеспечить установку сигнальной ленты по периметру зоны выполнения работ;

3.3.31. до начала выполнения работ по **Благоустройству общественной территории: Городской парк культуры ул. Фабричная д. 2а (юго-западная часть), расположенный в г.Заозерный Рыбинского района Красноярского края** выставить паспорт объекта, оформленный в соответствии с требованиями, установленными брендбуком федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (приложение № 6 к настоящему Контракту), содержащий информацию о заказчике, исполнителе и сроке выполнения работ.

3.3.32. Подрядчик обязан предоставить копии договоров на поставку элементов благоустройства не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания контракта.

3.3.33. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации.

**3.4. Подрядчик вправе:**

3.4.1. требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ;

3.4.2. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта;

3.4.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.4. пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4.2. Срок начала выполнения работ: в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2)

4.3. Срок завершения работ: 30.08.2023 г.

4.4. Место выполнения работ:

**Городской парк культуры ул. Фабричная д. 2а (юго-западная часть) г. Заозерного Рыбинского района Красноярского края.**

4.5 Виды и сроки выполнения работ указываются в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) который разрабатывается Подрядчиком, в соответствии с п. 1.2 настоящего Контракта, в течение 3 (трех) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта в соответствии с техническим заданием, проектной документацией и условиями настоящего Контракта, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект графика выполнения работ.

4.6. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать Проектной документации (Приложение № 1 к Контракту), условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

4.7. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.8. Материалы, используемые Подрядчиком при благоустройстве, и элементы благоустройства, приобретаемые Подрядчиком и необходимые для эксплуатации Объекта, должны соответствовать согласованной Сторонами проектной документации, требованиям ГОСТ и ТУ, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты, инструкции по эксплуатации на русском языке и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и элементов благоустройства.

4.9. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан осуществлять ведение и надлежащее оформление исполнительной документации.

Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе проектной документации по Объекту, по мере завершения работ. В состав исполнительной документации включаются: комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, элементов благоустройства, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к элементам благоустройства; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; общий и специальный журналы работ, журнал авторского надзора и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Контракту и необходимая для эксплуатации Объекта.

4.10. Подрядчик обязан с момента начала работ и до их завершения вести общий и специальные журналы работ.

4.11. Общий журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, имеющих значение в договорных отношениях Подрядчика и Заказчика (например, дата начала и окончания отдельных работ, сообщения об актах на скрытые работы, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов или выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее). Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. Если Заказчик, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ. Подрядчик обязан в кратчайший технически возможный срок принять меры для устранения выявленных Заказчиком несоответствий.

**5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ (отдельных этапов исполнения контракта), включая оформление результатов приемки, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ.

Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, указанные в п. 4.8, п. 4.9 Контракта.

5.2. Оформление документа о приемке выполненной работы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные разделом X Контракта.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: [emil.gasanov84@mail.ru](mailto:emil.gasanov84@mail.ru). Номером факса для направления извещений является: 89120170197.

Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.5. По результатам приемки выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта) Заказчик в срок, установленный в п.5.1 настоящего Контракта, подписывает документ о приемке либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Формирование и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ.

5.6. Не допускается использование элементов благоустройства, не включенных в техническое задание, а также не соответствующего предъявляемым Заказчиком требованиям, за исключением элементов благоустройства, указанного в п. 5.7 настоящего Контракта.

5.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ) возможно использование элементов благоустройства, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками элементов благоустройства, работ, указанными в Проектной документацией (Приложение № 1 к Контракту).

5.8. В случае использования элементов благоустройства, указанных в п. 5.7 Контракта, по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет обязан получить заключение экспертной организации, действующей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, о том, что качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых элементов благоустройства, выполненных работ являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками элементов благоустройства, работ, указанными в Контракте.

5.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

5.10. Подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.11. В рамках исполнения гарантийных обязательств Подрядчик в период действия гарантийных обязательств, установленный настоящим Контрактом, совместно с представителем Заказчика, а также эксплуатирующей организации обязан не менее 2 (двух) раз в год в период с 15 по 30 мая, с 15 по 30 сентября проводить обследование Объекта в целях выявления и профилактики наступления гарантийных случаев в том числе, но не ограничиваясь следующими случаями: разрушение асфальтового покрытия и брусчатки, а также иных недостатков Объекта, возникших в период действия гарантии.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.   
№ 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. **За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения** подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**В случае просрочки исполнения подрядчиком** обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

**За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения** подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

Заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

**7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (десяти) дней со дня ее получения.

7.2. Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне претензию. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.3 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне не более 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

7.4 В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

**8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

8.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

8.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.3. Существенными нарушениями условий Контракта, которые могут послужить основаниями для расторжения Контракта или одностороннего отказа от исполнения Контракта, в том числе являются: нарушение срока окончания работ (конечного, промежуточного), несоответствие качества выполняемых работ, невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантийных обязательств, также существенным признается нарушение Заказчиком срока оплаты по его вине более чем на 2 (два) месяца.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как, то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в 3 (трех) дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**10. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств**

**10.1. Обеспечение ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА:**

Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, обеспечивается **в размере** 10 % от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ), что составляет **570 182 рублей 56 копеек.**

**Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта**.

В соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ исполнение Контракта может обеспечиваться:

- предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, дополнительным требованиям к независимой гарантии, используемой для целей Закона № 44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

**Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Заозерного Рыбинского района Красноярского края, л/с 05193017000)**

ИНН: 2448004724

КПП: 244801001

Казначейский счет – 03232643046471011900

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому края г. Красноярск

БИК 010407105

Единый казначейский счет – 40102810245370000011

ОКТМО 04647101

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет Контракта и № закупки*).

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=BA5D28132BA98653042E8BFF429F45951999A8AD683B03DD89FF4627D713E377FD1876FAE5371948FE2DEBBC5C59A16448A06A69F6709281G272H) Закона № 44-ФЗ.

Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3D12516F03CBC98C2011E569A7D817A4C30707E161A631DEAAA68F05A5422C53A864599E273F9Bp6ADI) Российской Федерации у банка, предоставившего независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E061AE328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I), [7.1](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A7328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I), [7.2](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A6328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A5328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I) Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30702E365AC6D8FE5A7D343F4512E51A8665F81p2ACI) статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=A3AE8DCED2B2BAB0A30978FA1348B42EDD435303A3A757284841FA0064BC39DF4C9211BEBD40F1223FYCH) Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона № 44-ФЗ. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=DAAEA076BB1167E0C5F9F9487291615EA1336E80D205D0B0ACAAD79E9FE30540579F74BDEE482B8478515BF4E37118502815CFA9693DO6E3I) и [7.3](consultantplus://offline/ref=DAAEA076BB1167E0C5F9F9487291615EA1336E80D205D0B0ACAAD79E9FE30540579F74BDEE48288478515BF4E37118502815CFA9693DO6E3I) ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта не должен превышать 30 дней с даты исполнения Подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=6FDC78D2D643F363137775638EE54907BAE702D762AB9F0EB27C865436E341F5F5A79B6719EEE6E838991FDCCC1B7ED6461489EC6FEB68C1f0g0J) Закона   
№ 44-ФЗ, к такому участнику не применяются.

**10.2. Обеспечение ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Обеспечение Подрядчиком гарантийных обязательств обеспечивается **в размере** 10% **начальной максимальной цены** контракта что составляет **674 772 рублей 25 копеек.**

**Обеспечение гарантийных обязательств** предоставляется Подрядчиком до **оформления документа о приемке выполненной работы (её результатов).**

В соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться:

- предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, дополнительным требованиям к независимой гарантии, используемой для целей Закона № 44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

**Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация города Заозерного Рыбинского района Красноярского края, л/с 05193017000)**

ИНН: 2448004724

КПП: 244801001

Казначейский счет – 03232643046471011900

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому края г. Красноярск

БИК 010407105

Единый казначейский счет – 40102810245370000011

ОКТМО 04647101

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет Контракта и № закупки*).

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=BA5D28132BA98653042E8BFF429F45951999A8AD683B03DD89FF4627D713E377FD1876FAE5371948FE2DEBBC5C59A16448A06A69F6709281G272H) Закона № 44-ФЗ.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 30 дней с даты окончания срока действия таких обязательств, предусмотренных контрактом*.*

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.

**11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

11.1. Срок гарантии на результат выполненных работ (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет 3 года.

11.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

11.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или элементов благоустройства, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в п. 11.1 контракта, к соответствующим элементам работ применяются сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

11.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

11.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.5. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

11.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения требования от заказчика.

11.7. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу со дня следующего за днем подписания Контракта и действует до 01.12.2023.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 2 (двух) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документы и информация, составляемые/направляемые/размещаемые при заключении, исполнении, расторжении контракта, составляются/направляются/размещаются с использованием Единой информационной системы в порядке и сроки, установленные Законом № 44-ФЗ.

**13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ**

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Проектная документация;

Приложение № 2 – График выполнения работ;

Приложение № 3 – Сводный сметный расчет;

Приложение № 4 – Техническое задание;

Приложение № 5 – Акт приёма-передачи проектной документации;

Приложение № 6 – Паспорт объекта.

**14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»:**  **Администрация города Заозерного Рыбинского района Красноярского края**  Юридический адрес:  663960, Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный, ул.40 лет Октября, д.33  Телефон: 8(39165) 20445  Email: [gorodzaoz@mail.ru](mailto:gorodzaoz@mail.ru)  ИНН 2448004724  КПП 244801001  Банковские реквизиты:  казначейский счет 03231643046471011900  БИК 010407105  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск  Единый казначейский счет  40102810245370000011  Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Букета | **«Подрядчик»:**  **Индивидуальный предприниматель**  **Гасанов Эмиль Чингиз оглы**  Юридический адрес:  663960, Красноярский край, Рыбинский р-н, г Заозерный, ул Мира, д 50, кв 2  Телефон: 8-958-849-42-24  Email: [gasanov84@mail.ru](mailto:%20gasanov84@mail.ru), [vszi56@mail.ru](mailto:vszi56@mail.ru)  ИНН 244804247373  ОГРНИП 319246800065410  Банковские реквизиты:  р\счет 40802810831000030786 в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск  к\счет 30101810800000000627  БИК 040407627  Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Ч.о. Гасанов |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №034

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Проектная документация**

Представлена отдельным файлом

Приложение № 2

к муниципальному контракту № 034

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов работ** | **Срок выполнения работ** | |
| **Дата начала выполнения работ** | **Дата окончания выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Букета |  | **Подрядчик:**  Должность  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 3

к муниципальному контракту № 034

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный сметный расчет**

Представлен отдельным файлом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Букета |  | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**Наименование работы:**

**Благоустройство общественной территории: Городской парк культуры ул.Фабричная д. 2а (юго-западная часть), расположенный в г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края**

**Код(ы) позиции по КТРУ и (или) код(ы) по ОКПД2:**

Код по ОКПД2: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:**

Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с прилагаемой проектной документацией.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям прилагаемой проектной документации.

Во время проведения работ должны быть обеспечены мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Используемые в работе материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на Объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании, за исключением материалов и оборудования, демонтированных в процессе выполнения работ и пригодных к дальнейшему использованию в рамках данного контракта.

Обязанность по обеспечению материалами, изделиями, в том числе деталями и конструкциями несет на себе Подрядчик.

Примечание: Товарные знаки указанные в проектной документации читать со словами «или эквивалент».

**Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):**

Предусмотрено

Срок гарантии качества на выполняемые работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет 3 года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания окончательного акта о приемке выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему контракту.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с Подрядчика убытки.

Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

Приложение № 5

к муниципальному контракту № 034

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**приёма-передачи**

на выполнение работ по **Благоустройству общественной территории: Городской парк культуры ул. Фабричная д. 2а (юго-западная часть), расположенный в г. Заозерный**

**Рыбинского района Красноярского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», | | | | | | | | | | | | |
| в лице | | | |  | | | | | | | , | |
|  | | | *(должность, фамилия, имя, отчество)* | | | | | | | | | |
| действующего на основании | | | | | | |  | *г.* | | | | |
| *(вид документа, дата)* | | | | | | | | | | | | |
| и | |  | | | | | | | | | |
| *(наименование организации)* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | , | |
| *(должность, фамилия, имя, отчество представителя)* | | | | | | | | | | | | |
| действующего на основании | | | | | | |  | | | | | , | |
| *(вид документа, дата)* | | | | | | | | | | | | |
| именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи (в дальнейшем – Акт) о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | |
| 1. «Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает работы | | | | | | | | | | | | |
| по объекту | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | , в следующем составе: | | | | | | | |

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Букета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гасанов Э.Ч.о  М.П. |

**ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Букета  М.П. | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.О. Фамилия  М.П. |

Приложение № 6

к муниципальному контракту № 034

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт объекта**

