Акт № 1

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

д. Дорогино "29" августа 2023 г.

Адрес общественной территории: Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Чесноковка, ул.Школьная

Наименование объекта благоустройства: Комплексное благоустройство территории парка по ул. Школьная, в с.Чесноковка

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель администрации муниципального образования Глава сельского поселения Чесноковский сельсовет А.Ф. Тимербулатова;

- представитель подрядной организации Директор ООО «СМ ТЕХНОЛОГИИ» Е.А. Цветков;

- представитель эксплуатирующей организации Глава сельского поселения Чесноковский сельсовет А.Ф. Тимербулатова.

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы Национальный проект «Жилье и городская среда» выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень элементов благоустройства | Ед.  изм. | Объемы работ | | |
| по проекту | фактически | не выполнено |
| 1. | площадки и покрытия | кв. м |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки |  | 102 | 115 |  |
|  | Брусчатка цветная |  | 1043 | 1173 | 49 |
| 2. | Элементы освещения | шт |  |  |  |
|  | Стойка опоры |  | 18 | 18 |  |
|  | Светильник |  | 34 | 36 |  |
|  | Кронштейн |  | 18 | 18 |  |

1. В процессе приемки выявлены следующие недостатки: нет.
2. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: нет.
3. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 3 (три) года.
4. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Представитель администрации муниципального образования | Глава сельского поселения |  |  |  | А.Ф. Тимербулатова |
|  | (должность) |  | (подпись, заверенная печатью) |  | ( Ф.И.О.) |
| Представитель подрядной организации | Директор |  |  |  | Е.А. Цветков |
|  | (должность) |  | (подпись, заверенная печатью) |  | ( Ф.И.О.) |
| Представитель эксплуатирующей организации | Глава сельского поселения |  |  |  | А.Ф. Тимербулатова |
|  | (должность) |  | (подпись, заверенная печатью) |  | ( Ф.И.О.) |