Годовой отчет администрации сельского поселения «Село Новый Мир»

о выполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2026 годы»

за 2023 год от «07» февраля 2024 г.

Главный специалист по бюджету Раздобреева Валентина Александровна, тел. 56 41 80, admnovymir@yandex.ru

Сведения

О достижении значений индикаторов (показателей) за   2023 год основных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2026 годы»

| № п/п | Наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  |  |  |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Благоустройство общественных территорий сельского поселения «Село Новый Мир» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий |  | Администрация сельского поселения | 2018-2026 годы |  |  | 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (показатель) Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | ед |  | 1 |  | 1 | 100 |  |
| 2 |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация сельского поселения «Село Новый Мир» |  | 2018-2026 годы |  |  | 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (показатель) Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  | ед |  | - |  | - |  |  |

_____________

НФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, факти-

ческих расходов бюджетов сельских поселений и организаций за 2023 год (или в целом) на реализацию

«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2026 годы»

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» |  | Всего | 2277,00 | 2277,00 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2121,74 | 2121,74 | 100 |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 155,26 | 155,26 | 100 |
|  |  | Организации | - | - | - |
| 1. | Благоустройство общественных территорий сельского поселения «Село Новый Мир». | Всего | 2277,00 | 2277,00 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2121,74 | 2121,74 | 100 |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 155,26 | 155,26 | 100 |
|  |  | Организации | - | - | - |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  |  | Организации | - | - | - |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  |  | Организации | - | - | - |
| 2.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  |  | Организации | - | - | - |

_____________

ОЦЕНКА

эффективности реализации мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Индикатор (показатель ) Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Индикатор (показатель ) Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | - | - | - | - |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |
| Вывод об эффективности программы |  |  |  |  | эффективность на уровне запланированной |

___________

Пояснительная записка

Результаты реализации муниципальной программы сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2026 годы»

за 2023 год

Программный подход к решению проблемы необходим для комплексной системы благоустройства сельского поселения. Добились значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

- Благоустройство территории проживания позволяет комфортно чувствовать себя, побуждает к творчеству, улучшает настроение и общее самочувствие. Таким образом, благоустройство сельского поселения является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения.

В 2023 году в рамках муниципальной программы для решения основных задач в реализации программы по формированию комфортной городской среды на территории сельского поселения были проведены мероприятия по:

- Благоустройство общественных территорий сельского поселения «Село Новый Мир». Обустройство пешеходной зоны (Эко тропа) – 2277,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального и регионального бюджета 2121,74 тыс. рублей.

Данная программа   и в дальнейшем ориентирована на повышение уровня комплексного благоустройства территорий сельского поселения и планируется осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную Программу;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную согласно Приложению № 7 к настоящей Программе.

Эффективность на уровне запланированной.

Главный специалист                                                                        В.А. Раздобреева