В 2023 году в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Фунтовский сельсовет» на 2018 - 2025 годы» заключен Муниципальный контракт № 0125300012622000001-2 от 19.12.2022 г.

В рамках данного соглашения в отчетном году благоустроена одна общественная территория: спортивная площадка по ул. Клубная п.Кирпичного завода №1. Стоимость работ составила 2 050 230,23 тыс. (в том числе за счет средств федерального бюджета 1 968 836,09 руб., областного бюджета 60 891,84 руб., средства местного бюджета 20 502, 30. руб.)

В целях благоустройства данной общественной территории заключены контракты:

- Муниципальный контракт № 0125300012622000001-2 от 19.12.2022 «Благоустройство территории общего пользования (спортивная площадка). По ул. Клубная п. Кирпичного завода №1. Подрядчик: ООО «СтройМаркет». Цена Контракта составила 2 050 230,23 рублей. Срок выполнения работ по контракту: с 10.05.2023 по 01.09.2023. Работы фактически выполнены 01.09.2023.

общественная территория «Благоустройство территории общего пользования (спортивная площадка). По ул. Клубная п. Кирпичного завода №1» - работы выполнены в срок.

Статус объекта – реализован.