**Акт**

**приемки общественной комиссией выполненных работ по благоустройству общественной территории возле детской школы искусств по ул. Набережная в п. Залегощь**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. п. Залегощь

Комиссия по контролю за ходом работ и приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий и благоустройству общественной территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Залегощь Залегощенского района», созданная постановлением Администрации Залегощенского района от 25 марта 2019 г. № 126, в составе:

Грачёв Александр Николаевич – председатель комиссии, заместитель главы администрации района;

Томилина Ирина Валерьевна – заместитель председателя комиссии, начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ;

Вишнякова Ольга Алексеевна – секретарь комиссии, специалист отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь.

Члены комиссии:

Ефанова Оксана Юрьевна – и.о. начальника отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь администрации Залегощенского района;

Денисов Геннадий Петрович – председатель поселкового Совета народных депутатов (по согласованию);

 Черепанова Татьяна Владимировна – председатель общественной палаты Залегощенского района;

Представитель ПСЧ – 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию);

Представитель ОГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району (по согласованию).

Приглашенные: Представитель Управления по государственному строительному надзору (по согласованию), представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» (по согласованию), Трошина Валентина Кирилловна - председатель Залегощенского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

 Подрядчиком ИП Бережнев, предъявлены к приемке работы 1-ой очереди по благоустройству общественной территории возле детской школы искусств по ул. Набережная в пгт. Залегощь.

Предъявлены к приемке следующие виды работ 1-ой очереди:

подготовительные работы - 700 кв.м.;

обустройство тротуаров – 353,75 кв.м.;

установка бортовых камней – 206 шт.;

электроснабжение – 122 м.;

установка малых архитектурных форм - 5 скамеек, 5 урн.

Проектно – сметная документация на благоустройство разработана ООО «ОЦСН» и утверждена постановлением Администрации Залегощенского района № 863 от 1 декабря 2022 г. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 1699815,00 руб. В результате проведения конкурсных процедур стоимость работ по муниципальному контракту составила 1674317,76 руб.

Работы по благоустройству осуществлялись в сроки:

начало работ: 01.05.2023 г.,

окончание работ: 20.06.2023 г.

в соответствии с муниципальным контрактом № 48 от 27 декабря 2022 г.

**Достижения показателя результативности:**

подготовительные работы - 700 кв.м.;

обустройство тротуаров – 353,75 кв.м.;

установка бортовых камней – 206 шт.;

электроснабжение – 122 м.;

установка малых архитектурных форм - 5 скамеек, 5 урн.

Также была дополнительно обустроена клумба.

Общественная территория благоустроена комплексно.

В рамках синхронизации мероприятий программы формирования современной городской среды с реализуемыми в Залегощенском районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, установлены скамейки со спинками.

Работы по благоустройству общественной территории проводились с привлечением граждан в количестве 15 человек, в виде субботника (уборка территории).

Прилагаются фотоматериалы до и после благоустройства общественной территории.

На основании обследования объекта, предъявленного к приемке комиссией, принято следующее **решение**: работы 1-ой очереди по благоустройству общественной территории возле детской школы искусств считать завершенными.

Грачёв Александр Николаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Томилина Ирина Валерьевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вишнякова Ольга Алексеевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Члены комиссии:

Ефанова Оксана Юрьевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Денисов Геннадий Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Черепанова Татьяна Владимировна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Трошина Валентина Кирилловна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПСЧ – 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС

России по Орловской области

(по согласованию)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель ОГИБДД ОМВД

России по Залегощенскому району

(по согласованию)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Управления по

государственному строительному

надзору (по согласованию)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель КУ ОО

«Орелгосзаказчик» (по согласованию)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_