Приложение № 1

к Порядку выдвижения, внесения,

обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также

проведения их конкурсного отбора

Инициативный проект

"19" июня 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Сквер у перекрестка улиц Мира и Пушкина |
| 2 | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Минусинска в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=190A9CACF647D8F60C985EE9EACEC2F754693F5994AF64B1B4DC0A299FD63874FB2005FEECB115FFE1F241C96BQDyCK) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на исполнение которых направлен инициативный проект | 1. Создание условий для организации досуга:   - создание благоустроенного места для проведения мероприятий людям разной возрастной категории,  - создание условий для отдыха. |
| 3 | Территория реализации инициативного проекта (с указанием реквизитов постановления Администрации города Минусинска об установлении территории) | Постановление Администрации города Минусинска от 18.08.2023 № АГ-1740-п «Об определении границ территории, на которой планируется реализация инициативного проекта «Сквер у перекрестка улиц Мира и Пушкина» |
| 4 | Цель и задачи инициативного проекта | - создание и обустройство общедоступной благоустроенной зоны отдыха,  - удовлетворение потребностей населения микрорайона в занятиях спортом и активном отдыхе на открытом воздухе круглый год,  - повышение заинтересованности в здоровом образе жизни,  - формирование у жителей бережного отношения к имуществу |
| 5 | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, обоснование предложений по ее решению) | Ранее на данном участке находилась стихийная свалка. По инициативе жителей домов это место было расчищено, ведется систематическая уборка территории. В настоящее время благодаря активности жителей площадку разровняли, скосили заросли, высадили деревья и цветы, засеяли газон. В рамках проекта планируется: проведение земельных работ, укладка плитки, установка тренажера, скамейки, качели и урны.  Через эту территорию дети микрорайона ходят в школу. При наличии благоустроенной зоны будет возможность организовать досуг детям школьного возраста, их родителям и людям более старшего поколения. |
| 6 | Ожидаемые результаты от реализации | Обустройство общедоступной благоустроенной площадки.  Максимальное удовлетворение потребностей детей, их родителей и жителей в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.  Повышение заинтересованности в здоровом образе жизни.  Формирование бережного отношения к имуществу |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | ТОС «Дружба» готов продолжать работу по благоустройству территории. Планируется использовать ее для проведения мероприятий ТОС. Ее содержание станет обязанностью ТОС. Жители самостоятельно будут следить за озеленением и оформлением территории |
| 8 | Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей) | Около 100 человек (жители микрорайона) |
| 9 | Сроки реализации инициативного проекта | до 01.12.2024 года |
| 10 | Информация об инициаторе проекта (инициативной группе) (Ф.И.О. (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места жительства, контактные данные) | ТОС «Дружба» |
| 11 | Информация о представителе инициатора проекта (Ф.И.О. (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места жительства, контактные данные) | Председатель совета ТОС «Дружба»  Шаманова Татьяна Анатольевна, 29.07.1957 г.р.,  ул. Обороны, д. 73, 8-923-341-7436 |
| 12 | Общая стоимость инициативного проекта | 303 506,31 руб. |
| 13 | Средства бюджета города для реализации инициативного проекта | 303 506,31 руб. |
| 14 | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 |
| 15 | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц | Основная часть площадки выровнена,  высажены деревья и цветы, засеян газон.  В качестве дополнительного трудового вклада – проведение субботников, очистка территории, установка декоративных элементов (собака, коза общей стоимостью 17 тыс. р.), покос газона. Самостоятельно приобретена и установлена качеля (стоимостью 20 тыс. рубл.). |

Инициаторы проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Шаманова Татьяна Анатольевна |  |

Приложение:

1. Локальный сметный расчет на 6 л. в 1 экз.

2. Копия протокола собрания ТОС «Дружба» на 3 л. в 1 экз.

3. Постановление администрации г. Минусинска Красноярского края № АГ-1540-п от 27.07.2023 г. «О выдаче разрешения на размещение объектов» на 2 л. в 1 экз..

4. Постановление администрации г. Минусинска Красноярского края № АГ-1740-п от 18.08.2023 г. «Об определении границ территории, на которой планируется реализация инициативного проекта «Сквер у перекрестка улиц Мира и Пушкина» на 1 л. в 1 экз..

5. Схема планировочного решения.

7. Согласие на обработку персональных данных.