**Отчёт о реализации инициативного проекта за 2024 год в городском поселении Белоярский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инициативного проекта** | **Объем средств на реализацию инициативного проекта** | **Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | **Бюджет городского поселения Белоярский** | **Средства от населения** | **Участие населения в неденежной форме (неоплачиваемый труд, материалы и др.)** | **Участие ИП и (или) ЮЛ на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг** | **Ссылки на информационные посты** |
| 1. | **«Система навигации набережной Сэй Пан г.Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»** | **2 522 000,00** | **1 765 400 ,00** | **680 940,00** | **75 660,00** | **16 003,00** | **2 300,00** | <https://admbelgor.ru/info/news/?ELEMENT_ID=81697>  <https://vk.com/sp_manenkov?w=wall650683833_18923%2Fall>  <https://vk.com/wall-168457655_10574>  <https://vk.com/wall-173645863_3320>  <https://vk.com/belraion?w=wall-168457655_11922>  <https://vk.com/sp_manenkov?w=wall650683833_21677%2Fall>  <https://ok.ru/belraion/topic/156746620272087>  <https://isib.myopenugra.ru/application/view/?id=1081867>  <https://ok.ru/belraion/topic/156847301721559>  <http://admlyhma.ru/info/news/?ELEMENT_ID=82561#tabs-container1>  <https://m.ok.ru/group/70000002424732/topic/155844755497116?__dp=y>  <https://vk.com/beloyarskyadmgor?w=wall-225354334_244>  <https://ok.ru/group/70000005630360/topic/157002477284760>  <https://admbelgor.ru/info/news/?ELEMENT_ID=85601>  <https://ok.ru/group/70000005630360/topic/157019719216536>  <https://vk.com/beloyarskyadmgor?w=wall-225354334_262> |

При трудовом участии граждан и юридических лиц проведены все запланированные мероприятия, направленные на реализацию инициативного проекта:

- в полном объёме собран и внесён в бюджет городского поселения Белоярский инициативный платёж;

- администрацией Белоярского района 27.05.2024 года заключён муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Конус» на выполнение работ по устройству системы навигации набережной Сэй Пан в г. Белоярский. В рамках исполнения муниципального контракта работы по устройству навигационных элементов выполнены в полном объёме;

- проведена уборка территории набережной Сэй Пан (в частности в местах, предполагаемых для установки информационных конструкций).

Работы в рамках реализации инициативного проекта «Система навигации набережной Сэй Пан г.Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» завершены 26.08.2024 года. Приемка работ состоялась 19 сентября 2024 года.

В результате реализации инициативного проекта создана система навигационных элементов на набережной Сэй Пан, которая позволит повысить информативность объекта за счет установки информационных конструкций, позволяющих гражданам получать необходимую информацию об объектах, расположенных на набережной.

По итогам реализации инициативного проекта достигнуты запланированные результаты и показатели.