|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению  администрации Дмитровского района  От « » года № . | |
| **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области» на 2018 - 2030 годы** | | | |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области» на 2018 - 2030 годы | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Дмитровского района | |
| Соисполнители программы | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района  Отдел по управлению муниципальным имуществом Дмитровского района | |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области | |
| Задачи муниципальной программы | -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Дмитровск;  - обеспечение, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Дмитровск | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы отражены в приложении 1 | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы, этапы не выделяются | |
| Объемы и источники финансирования | Федеральный бюджет – 136 033,9355  Областной бюджет – 28 897,0717  Бюджет городского поселения – 7 595,0907 | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий площадью 148432 кв.м.;  - благоустройство общественных территорий площадью 36760 кв.м. | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описания текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В настоящее время большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. Дворовые территории и общественные территории требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, на основании приказа Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 15 июня 2017 июня № 329 «Об утверждении Порядка инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в целях реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», принято постановление администрации Дмитровского района от 19 июля 2017 года № 219 «О проведении инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на территории города Дмитровска Орловской области".

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории городского поселения Дмитровск, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки).

В ходе инвентаризации был проведен анализ по следующим показателям:

-общее количество и площадь дворовых территорий городского поселения составляет 36 дворовых территорий /148432 м2;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий составляет - 49565; дворовых территорий - 11 м2;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 564 человек.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 33,4 %;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Дмитровск, составляет 10,9 %;

- доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет 95 %;

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень благоустройства дворовых территорий городского поселения Дмитровск.

На основании оценки текущего состояния сферы благоустройства городского поселения Дмитровск и предварительного объема финансирования реализации Программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия муниципальной программы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации.**

Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития городского поселения.

Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Основными приоритетными направлениями Муниципальной программы по реализации мероприятий по благоустройству городского поселения являются:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий;

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения;

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Дмитровск;

- обеспечение, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Дмитровск.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы отражены в приложении 1.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- благоустройство дворовых территорий площадью 148432 кв.м.;

- благоустройство общественных территорий площадью 36760 кв.м.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Программа исполняется в 2018 – 2030 годах.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и муниципальных целевых программ**

Перечень основных мероприятий программы отражен в приложении 2.

Муниципальная программа формируется в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр ( Далее – Приказ № 691/пр) «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы».

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий.

В рамках Муниципальной программы планируется благоустройство следующих территорий:

1. дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Муниципальной программы, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр ( Далее – Приказ 711/пр) «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе муниципальной программы.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, определялись по результатам проведенной инвентаризации.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, в рамках реализации Муниципальной программы предусмотрено трудовое участие граждан и заинтересованных лиц.

2. Общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Муниципальной программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом № 711/пр.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

Перечень дворовых и общественных территорий формируется из числа поступивших от граждан, заинтересованных лиц, организаций заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории городского поселения Дмитровск, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации Муниципальной программы производится общественной комиссией, созданной постановлением администрации Дмитровского района от 20 сентября 2017 года № 306 «О мерах по реализации на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2030 годы».

3. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории города, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и озеленения территории).

3.1. Иные мероприятия по благоустройству территорий.

К иным мероприятиям относятся разработка сметной документации и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

3.2. Трудовую форму участия заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Решения о трудовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются в протоколе общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома.

Форма трудового участия заинтересованных лиц является обязательной и выражается в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора), и других работ (покраски оборудования, озеленения территории, посадки деревьев, охраны объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

4. Трудовую и финансовую формы участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Решение о трудовом и финансовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

Если заинтересованными лицами на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома принимается решение о включении в перечень работ по благоустройству дворовых территорий дополнительного перечня работ, то работы по благоустройству дворовых территорий софинансируются из областного бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее   
20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования городского поселения Дмитровск орловской области, утвержденными решением Дмитровского городского Совета народных депутатов от 31.10.2017 г. №56/17-ГС. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории города, который позволяет оптимизировать процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковок и озеленение территории.

6. Администрация района вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Дмитровск при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 28 февраля 2017 года № 94 (далее - Межведомственная комиссия), установленном данной комиссией.

Исключить дворовые и общественные территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы возможно только после предоставления заинтересованными лицами заключения специализированной организации о состоянии жилого дома.

7. Администрация района вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования в порядке, установленном Межведомственной комиссией, установленном данной комиссией.

8. Администрацией района в лице отдела по управлению муниципальным имуществом Дмитровского района обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и которые не сформированы в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг (обеспечение контрактования на работы по объектам) должно быть обеспечено не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

10. Гарантийный срок на результаты выполнения работ должен составлять 4 (четыре) года при заключении муниципальных контрактов с подрядными организациями.

11. Муниципальной программой предусмотрены мероприятия с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, направленные на условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

К таким мероприятиям относятся:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха;

- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках, составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.

В ходе реализации и по результатам реализации муниципальной программы ежегодно предусмотрена актуализация муниципальной программы.

12. Одним из важных критериев реализации муниципальной программы является вовлечение граждан и общественных организаций в процесс реализации муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в течение 30 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы, в том числе при внесении изменений. Общественное обсуждение проходит в форме собраний, совещаний, круглых столов.

Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации, официальный сайт администрации Дмитровского района, социальные сети.

Информация о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения Проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу.

Муниципальной программой предусмотрено:

- открытые общественные обсуждения дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей городского поселения Дмитровск;

- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к благоустройству городского поселения Дмитровск;

- реализация мероприятий по созданию на территории города Дмитровска условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы.

Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации Дмитровского района.

Информация о реализации Муниципальной программы, проектов благоустройства, также, размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

**4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий в рамках муниципальных заданий не предусматривается.

**5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы.**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

**6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу**

6.1. Общие положения.

6.1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) (далее – Порядок дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

6.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

6.1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ. Доля финансового участия граждан определяется на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.

6.2.  Условия аккумулирования и расходования средств.

6.2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, уполномоченных администрацией на основании постановления администрации (далее – уполномоченное предприятие).

6.2.2. Уполномоченное предприятие в течение 30 рабочих дней после официального опубликования постановления администрации о выборе уполномоченного предприятия по аккумулированию и расходованию средств заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления [денежных средств](http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/) заинтересованными лицами.

6.2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет Уполномоченного предприятия в течение 90 календарных дней после заключения Соглашения. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

6.2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

6.2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

6.2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

6.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на [выполнение работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6.2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

6.3.  Контроль за соблюдением условий порядка.

6.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

6.3.2.Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до [31 декабря](http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**7. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации долгосрочных муниципальных целевых программ и подпрограмм (их перечень, паспорта)**

Выделение подпрограмм не предусматривается.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы отражено в приложении 2 к программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ отражена в приложении 4.

Образцы элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящие в минимальный перечень работ отражены в приложении 5.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области отражен в приложении 6.

Перечень общественных на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области отражен в приложении 7.

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, отражен в приложении 8.

**9. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды**

Муниципальная программа должна предусматривать в том числе:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приложением к настоящим Правилам;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном приложением к настоящим Правилам;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Орловской области правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Орловской области правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления муниципального образования Орловской области;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

з) право муниципального образования Орловской области исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 18 ноября 2021 года № 586 «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Орловской области» (далее — Межведомственная комиссия), в порядке установленном Межведомственной комиссией;

и) право муниципального образования Орловской области исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Орловской области в порядке, установленном Межведомственной комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ — 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

м) мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы и синхронизируемые с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов и программ, для достижения максимального социально-экономического эффекта для территории, в соответствии с Методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 декабря 2019 года № 777/пp «Об утверждении методических рекомендаций по синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

**10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по распорядителям средств районного бюджета, долгосрочным муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат;**

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета отражена в приложении 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 настоящей муниципальной программы.

**11. Мероприятия по реализации проекта, ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проходящего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»**

1 этап. Благоустройство сквера Д. Кантемира, площади перед зданием Дома Культуры и бульвара по ул. Социалистической в г. Дмитровск Орловской области в рамках проекта "Голубь Кантемира"

Подготовительные работы

Ремонт тротуара (тротуарная плитка): устройство плитки в сквере 1035,5 кв.м, устройство плитки на площади 5418 кв.м

Устройство бортовых камней

Устройство тротуара (асфальт)

Установка светильников возле проездов, пешеходных пространств, подъездов к противопожарным водоисточникам, возле жилых зданий на площадке основного входа, запасного и технического входа, на пешеходной дорожке, возле открытых стоянок, проездов между рядами гаражей боксового типа.

Озеленение: устройство газонов из готовых рулонных заготовок; посадка саженцев лиственных пород (клен "остролистный", ясен); посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную (кизильник блестящий)

Установка урн и скамеек

Установка бетонного забора

Выравнивание крышек колодцев

Фундамент под елку: устройство бетонных фундаментов; установка закладной трубы; установка крышки из нержавеющей стали

Установка МАФ: голуби; надпись «Дмитровск»; навесы; радиусная клумба; постамент под памятник; постамент под камень

Сбор и утилизация отходов

2 этап. Благоустройство территории бульвара по улице Социалистической и площадь перед Храмом Дмитрия Солунского

Подготовительные работы

Устройство тротуара (тротуарная плитка): устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки Valencia серебристо-серый, снежно-белый

Малые архитектурные формы: установка скамеек "Змейка" без спинки, "Змейка" со спинкой, "Владивосток", "Клио"; установка урн "Самара"; устройство покрытия и установка детской игровой площадки: детский городок "Паровозик", качелей, каруселей, песочницы; установка спортивного комплекса; устройство бетонной подготовки, гидроизоляция стен, установка чаши фонтана диаметром 4 м; установка стендов и геометрического объекта "Сияющая звезда"

Ограждение территории

Устройство наружных сетей водоснабжения

Устройство водоотведения

Электроосвещение: установка и монтаж светильников с лампами накаливания, светодиодных светильников LUNA 40, AVTODOR 100

Видеонаблюдение: Установка системы видеонаблюдения

Озеленение: устройство газонов из готовых рулонных заготовок; посадка саженцев лиственных пород (сирень, клен "остролистный", липа, ясен)

**12. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;**

Для реализации данной Муниципальной программы ориентировочно планируется выполнить комплекс работ:

- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 148432 кв.м.

- по благоустройству общественной территории городского поселения Дмитровск общей площадью 36760 м2.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящему Проекту программы.

**13. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

В целях осуществления организации, проведения, координации и контроля за ходом выполнения Муниципальной программы, на основании постановления администрации Дмитровского района от 20 сентября 2017 года № 306 «О мерах по реализации на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2030 годы» создана общественная комиссия (Далее – Комиссия), которая является совещательным органом.

Комиссия, для реализации возложенных на неё задач, осуществляет следующие функции:

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения;

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций города;

- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение;

- рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий города, осуществляет оценку для формирования адресного перечня дворовых территорий и города в рамках реализации проекта муниципальной программы;

- организует голосование по отбору общественных территорий;

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения;

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций города;

- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение;

- подводит итоги голосования на участие в отборе общественных территорий города, осуществляет оценку для формирования перечня общественных территорий города в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области на 2018-2030 годы»;

- координирует взаимодействие и обеспечение согласованности деятельности администрации города с жителями, заинтересованными лицами, организациями города в сфере благоустройства, организует сбор и обмен информацией между ними;

- осуществляет контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города.

**14. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы ежегодно проводится ответственным исполнителем в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Дмитровского района Орловской области.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе методики оценки эффективности программы (далее - методика), которая состоит из двух разделов:

1) выявление степени достижения запланированных результатов (показателей и целевых индикаторов) программы;

2) выявление степени достижения запланированного уровня финансирования программы.

Оценка достижения показателей вышеуказанных разделов методики осуществляется в следующем порядке.

Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы ежегодно фактически достигнутые значения показателей (целевых индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями. Выявляется процент (соотношение) исполненных в утвержденном программой объеме значений показателей (целевых индикаторов).

Для выявления степени достижения запланированного уровня финансирования программы фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями. Выявляется процент (соотношение) профинансированных в утвержденном объеме мероприятий государственной программы.

Значения показателей по разделам методики представлены в следующей таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование раздела методики | Значение показателя | Оценка эффективности государственной программы по разделу |
| Раздел 1. Выявление степени достижения запланированных результатов (показателей и целевых индикаторов) программы | от 90% до 100% | Высокоэффективная |
| от 70% до 90% | Эффективная |
| от 50% до 70% | Среднеэффективная |
| от 25% до 50% | Низкоэффективная |
| до 25% | Неэффективная |
| Раздел 2. Выявления степени достижения запланированного уровня финансирования программы | от 90% до 100% | Высокоэффективная |
| от 75% до 90% | Эффективная |
| от 50% до 75% | Среднеэффективная |
| от 40% до 50% | Низкоэффективная |
| до 40% | Неэффективная |

Общая оценка эффективности программы рассчитывается с учетом полученных значений показателей по двум разделам методики по следующей формуле:

, где:

ЭП

=

П

1

+

П

2

2

ЭП - общая оценка эффективности программы;

**** - значение показателя раздела 1 методики;

**** - значение показателя раздела 2 методики.

Полученное значение сравнивается со значением, представленным в следующей таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя ЭП | Общая оценка эффективности государственной программы |
| от 90% до 100% | Высокоэффективная |
| от 70% до 90% | Эффективная |
| от 50% до 70% | Среднеэффективная |
| от 25% до 50% | Низкоэффективная |
| до 25% | Неэффективная |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области»  на 2018 - 2030 годы | | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области»**  **на 2018 -2030 годы** | | | | |
| № | Наименование показателя (индикатора) | | единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | **Благоустройство дворовой территории** | |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | | м2 | 148432 |
|  | **Общественная территория** | |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | | м2 | 36760 |

Приложение 2.1

к муниципальной программе "Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Дмитровск

Дмитровского района Орловской области» на 2018 -2030 годы

**Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск**

**Дмитровского района Орловской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия программы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **В том числе по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **начало** | **окончание** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории МЖД в г. Дмитровск по адресам:  1. ул. Кручинина д 29;  2. ул. Лесная д. 1б; 3. ул. Лесная д. 2, д.4. | Администрация Дмитровского района | 2018 | 2018 | Асфальтирование 2140 кв.м. дворовых территорий, установка 12 скамеек, 12 урн, 12 светильников | Федеральный бюджет | 1416,44327 | 1416,44327 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 862,12778 | 862,12778 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 471,52636 | 471,52636 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **2750,09741** | **2750,09741** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории МЖД по адресу: г. Дмитровск,  1. ул. Советская, д.141А, д.141Б;  ул. Первомайская, д.53,д.55 | Администрация Дмитровского района | 2019 | 2019 | Асфальтирование 2450 кв.м. дворовых территорий, установка 8 скамеек, 8 урн, 8 светильников | Федеральный бюджет | 1985,03819 |  | 1985,0382 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1054,77714 |  | 1054,7771 |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 271,19967 |  | 271,19967 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **3311,015** |  | **3311,015** |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории МЖД вг. Дмитровск 1.ул. Ульянцева д.4, д.6, д.8 | Администрация Дмитровского района | 2020 | 2020 | Асфальтирование 1680 кв.м. дворовой территории, установка 6 скамеек, 6 урн, 6 светильников | Федеральный бюджет | 1347,2722 |  |  | 1347,2722 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1700,91503 |  |  | 1700,91503 |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 30,78977 |  |  | 30,78977 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **Итого:** | **3078,977** |  |  | **3078,977** |  |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство дворовой территории МЖД в г. Дмитровск 1. ул. Красная д.152 2. ул. Советская д.102 3. ул. Советская д.110 | Администрация Дмитровского района | 2021 | 2021 | Асфальтирование 982,76 кв.м. дворовых территорий, установка 9 скамеек, 8 урн, 6 светильников | Федеральный бюджет | 225,51456 |  |  |  | **225,51456** 1. (61,7293) 2.(137,00597) 3.(26,77929 |  |  |  |
| Областной бюджет | 1721,70965 |  |  |  | **1721,70965** 1.(653,33741) 2.(630,36297) 3.(438,00927 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 27,67012 |  |  |  | **27,67012** 1.(7,2229) 2.(7,7512) 3.(12,69602) |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **1974,89433** |  |  |  | **1974,89433** |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство дворовой территории МЖД в г. Дмитровск. 1. ул. Красная д.105а, 105б, | Администрация Дмитровского района | 2022 | 2022 | Асфальтирование 1115 кв.м дворовых территорий, установка 7шт. скамеек,7шт. урн, 8шт. Светильников | Федеральный бюджет | 150,01031 |  |  |  |  | 150,01031 |  |  |
| Областной бюджет | 2009,09059 |  |  |  |  | 2009,09059 |  |  |
| Бюджет городского поселения | 21,80910 |  |  |  |  | 21,80910 |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| **Итого:** | **2180,91** |  |  |  |  | **2180,910** |  |  |
| 1.6 | Благоустройство дворовой территории МЖД в г. Дмитровск. 1.ул. Толкачева,  д. 22, 22 а | Администрация Дмитровского района | 2023 | 2023 | Асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек, урн, светильников | Федеральный бюджет | 1332,08127 |  |  |  |  |  | 1332,08127 |  |
| Областной бюджет | 1726,75308 |  |  |  |  |  | 1726,75308 |  |
| Бюджет городского поселения | 661,65265 |  |  |  |  |  | 661,65265 |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **Итого:** | **3720,487** |  |  |  |  |  | **3720,487** |  |
| 1.7 | Благоустройство дворовой территории МЖД в г. Дмитровск ул. Толкачева д. 27, д. 27А, д. 29, д. 31 (первый этап) | Администрация Дмитровского района | 2024 | 2024 | Асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек, урн, светильников | Федеральный бюджет | 169,08814 |  |  |  |  |  |  | 169,08814 |
| Областной бюджет | 1868,73677 |  |  |  |  |  |  | 1868,73677 |
| Бюджет городского поселения | 20,58409 |  |  |  |  |  |  | 20,58409 |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Итого:** | **2058,409** |  |  |  |  |  |  | **2058,409** |
|  | **Итого благоустройство дворовых территорий** | | | | | Федеральный бюджет | 6625,44794 | 1416,44327 | 1985,03819 | 1347,2722 | 225,51456 | 150,01031 | 1332,08127 | 169,08814 |
| Областной бюджет | 10944,11004 | 862,12778 | 1054,77714 | 1700,91503 | 1721,70965 | 2009,09059 | 1726,75308 | 1868,73677 |
| Бюджет городского поселения | 1505,23176 | 471,52636 | 271,19967 | 30,78977 | 27,67012 | 21,80910 | 661,65265 | 20,58409 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **19074,78974** | **2750,09741** | **3311,015** | **3078,977** | **1974,89433** | **2180,910** | **3720,487** | **2058,409** |
| **Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство сквера (памятник милиционерам) по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Социалистическая | Администрация Дмитровского района | 2020 | 2020 | Укладка плиткой общественной территории, установка скамеек, урн, светильников | Федеральный бюджет | 555,92296 |  |  | 555,92296 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5,61538 |  |  | 5,61538 |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 112,26666 |  |  | 112,26666 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **Итого:** | **673,805** |  |  | **673,805** |  |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство Сквера Молодежи по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Советская д.139ж | Администрация Дмитровского района | 2021 | 2021 | Асфальтирование 76,75 кв.м. покрытия, укладка плиткой 420,68 кв.м общественной территории, установка 10 скамеек, 10 урн, 6 светильников | Федеральный бюджет | 1595,6266 |  |  |  | 1595,6266 |  |  |  |
| Областной бюджет | 16,11744 |  |  |  | 16,11744 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 16,28024 |  |  |  | 16,28024 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **1628,02428** |  |  |  | **1628,02428** |  |  |  |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории«Детская игровая площадка» по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Лесная | Администрация Дмитровского района | 2021 | 2021 | Укладка плиткой 45 кв.м общественной территорий, укладка бесшовного резинового покрытия 280 кв.м, установка игрового комплекса 1 шт,качели-балансир 1шт, песочница с крышкой и грибком 1 шт, детские качели 1шт., скамеек 4шт., урн 4шт. | Федеральный бюджет | 2039,22054 |  |  |  | 2039,22054 |  |  |  |
| Областной бюджет | 20,59819 |  |  |  | 20,59819 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 384,40627 |  |  |  | 384,40627 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **2444,225** |  |  |  | **2444,225** |  |  |  |
| 2.4 | Благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Комсомольская | Администрация Дмитровского района | 2022 | 2022 | Укладка плиткой 351, 12кв.м общественной территорий, установка скамеек5шт., урн 5шт., вазон железобетонный квадратный 6шт., установка светильников 4 шт. | Федеральный бюджет | 1211,84661 |  |  |  |  | 1211,84661 |  |  |
| Областной бюджет | 12,24087 |  |  |  |  | 12,24087 |  |  |
| Бюджет городского поселения | 12,36452 |  |  |  |  | 12,36452 |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| **Итого:** | **1236,452** |  |  |  |  | **1236,452** |  |  |
| 2.5 | Благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Советская 61 Б | Администрация Дмитровского района | 2022 | 2022 | Укладка плиткой 92,15 кв.м общественной территорий, установка скамеек2шт., урн 2шт., установка светильников 2 шт. | Федеральный бюджет | 395,2996 |  |  |  |  | 395,2996 |  |  |
| Областной бюджет | 3,99293 |  |  |  |  | 3,99293 |  |  |
| Бюджет городского поселения | 5,53347 |  |  |  |  | 5,53347 |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| **Итого:** | **404,826** |  |  |  |  | **404,826** |  |  |
| 2.6 | Благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Советская вблизи «Дома детского творчества» | Администрация Дмитровского района | 2023 | 2023 | Укладка плиткой 75 кв.м общественной территорий, установка скамеек 3шт., урн 3шт., установка светильников 2 шт. | Федеральный бюджет | 389,32006 |  |  |  |  |  | 389,32006 |  |
| Областной бюджет | 3,93252 |  |  |  |  |  | 3,93252 |  |
| Бюджет городского поселения | 90,72642 |  |  |  |  |  | 90,72642 |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **Итого:** | **483,979** |  |  |  |  |  | **483,979** |  |
| 2.7 | Благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Советская "Галерея Славы" | Администрация Дмитровского района | 2024 | 2024 | Укладка плиткой общественной территорий, установка скамеек урн установка светильников. | Федеральный бюджет | 1517,97286 |  |  |  |  |  |  | 1517,97286 |
| Областной бюджет | 15,33306 |  |  |  |  |  |  | 15,33306 |
| Бюджет городского поселения | 806,46608 |  |  |  |  |  |  | 806,46608 |
| Внебюджетные | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Итого:** | **2339,772** |  |  |  |  |  |  | **2339,772** |
|  | **Итого благоустройство общественных территорий** | | | | | Федеральный бюджет | 7705,20923 |  |  | 555,92296 | 3634,84714 | 1607,14621 | 389,32006 | 1517,97286 |
| Областной бюджет | 77,830390 |  |  | 5,61538 | 36,71563 | 16,2338 | 3,93252 | 15,33306 |
| Бюджет городского поселения | 1428,04366 |  |  | 112,26666 | 400,68651 | 17,89799 | 90,72642 | 806,46608 |
| Внебюджетные | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **9211,08328** |  |  | **673,805** | **4072,24928** | **1641,278** | **483,979** | **2339,772** |
| **Основное мероприятие 3. Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство сквера Д. Кантемира, площади перед зданием Дома Культуры и бульвара по ул. Социалистической в г. Дмитровск Орловской области в рамках проекта «Голубь Кантемира» | Администрация Дмитровского района | 2020 | 2020 | Укладка плиткой 6520,64 кв.м. общественных территорий, установка 36скамеек, 20 урн, 42 светильника | Федеральный бюджет | 45000,00 |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 59,316 |  |  | 59,316 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **Итого:** | **45059,316** |  |  | **45059,316** |  |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство территории бульвара по ул. Социалистическая и площадь перед храмом Димитрия Солунского | Администрация Дмитровского района | 2023 | 2023 |  | Федеральный бюджет | 63329,92205 |  |  |  |  |  | 63329,92205 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Бюджет городского поселения | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **Итого:** | **63329,92205** |  |  |  |  |  | **63329,92205** |  |
| 3.3 | Приобретение быстровозводимой некапитальной конструкции "Торговый павильон"  (в рамках проекта "Бульвар Кантемира") | Администрация Дмитровского района | 2023 | 2023 |  | Федеральный бюджет | 2250,70 |  |  |  |  |  | 2250,70 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Бюджет городского поселения | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **Итого:** | **2250,70** |  |  |  |  |  | **2250,70** |  |
| 3.4 | Приобретение топиарных фигур  (в рамках проекта «Бульвар Кантемира») | Администрация Дмитровского района | 2023 | 2023 |  | Федеральный бюджет | 4419,37795 |  |  |  |  |  | 4419,37795 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Бюджет городского поселения | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **Итого:** | **4419,37795** |  |  |  |  |  | **4419,37795** |  |
|  | **Итого благоустройство по проекту победителю Всероссийского конкурса** | | | | | Федеральный бюджет | 115000,00 |  |  | 45000,00 |  |  | 70000,00000 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Бюджет городского поселения | 59,316 |  |  | 59,316 |  |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| **Итого:** | **115059,31600** |  |  | **45059,316** |  |  | **70000,00000** |  |
|  | **Итого всего благоустройства по программе** | | | | | Федеральный бюджет | 129330,65717 | 1416,44327 | 1985,03819 | 46903,19516 | 3860,36170 | 1757,15652 | 71721,40133 | 1687,06100 |
| Областной бюджет | 11021,94043 | 862,12778 | 1054,77714 | 1706,53041 | 1758,42528 | 2025,32439 | 1730,68560 | 1884,06983 |
| Бюджет городского поселения | 2992,59142 | 471,52636 | 271,19967 | 202,37243 | 428,35663 | 39,70709 | 752,37907 | 827,05017 |
| Внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **143345,18902** | **2750,09741** | **3311,01500** | **48812,09800** | **6047,14361** | **3822,18800** | **74204,46600** | **4398,18100** |

Приложение 2.2

к муниципальной программе "Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Дмитровск

Дмитровского района Орловской области» на 2018 -2030 годы

**Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск**

**Дмитровского района Орловской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия программы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **В том числе по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | |
| **начало** | **окончание** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории МЖД в г. Дмитровск ул. Толкачева д. 27, д. 27А, д. 29, д. 31 (второй этап) | Администрация Дмитровского района | 2025 | 2025 | Асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек, урн, светильников | Федеральный бюджет | 1680,51835 | 1680,51835 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2057,2576 | 2057,2576 |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 899,63473 | 899,63473 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **4637,41068** | **4637,41068** |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории МЖД в г. Дмитровск ул. Советская д. 153Б, ул. Пионерская д.2а | Администрация Дмитровского района | 2026 | 2026 | Асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек, урн, светильников | Федеральный бюджет | 1591,2469 |  | 1591,2469 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2056,35587 |  | 2056,35587 |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 36,84447 |  | 36,84447 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **Итого:** | **3684,44724** |  | **3684,44724** |  |  |  |  |
| 1.3 | 10. ул. Братьев Овинниковых д. 10а, ул. Советская д.112, 11.3-й Красный пер. д.21а, 12.ул. Революционная д.25, 13. ул. Советская д.82, д.82а 1. ул. Братьев Овинниковых д.12а, д.12б, д. 12г, ул. Коммунистическая д.48а 14 .ул. Коммунистическая д.50,  15. ул. Советская д.32, 16. ул. Свободная д30а 17.ул. Советская д.144 18. ул. Советская д.123 19. ул. Революционная д.32 20. ул. Садовая д.2 21. ул. Лесная д.181 22.ул. Пионерская д.9а 23. ул. Красная д. 141 Б  24. ул. Советская д.93 25. ул. Пионерская д.13  26. ул.Пионерская, 15 27. ул.Пионерская, 17 | Администрация Дмитровского района | 2027 | 2027 | Асфальтирование дворовых территорий, установка скамеек, урн, светильников | Федеральный бюджет | 1484,56507 |  |  | 1484,56507 |  |  |  |
| Областной бюджет | 2074,74138 |  |  | 2074,74138 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 35,95258586 |  |  | 35,95258586 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **3595,259036** |  |  | **3595,259036** |  |  |  |
|  | **Итого благоустройство дворовых территорий** | | | | | Федеральный бюджет | 3165,08342 | 1680,51835 | 1591,2469 | 1484,56507 |  |  |  |
| Областной бюджет | 4131,99898 | 2057,2576 | 2056,35587 | 2074,74138 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 935,5873159 | 899,63473 | 36,84447 | 35,95258586 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **8232,66972** | **4637,41068** | **3684,44724** | **3595,259036** |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Дмитровск, ул. Советская д. 141 а, 141б | Администрация Дмитровского района | 2025 | 2025 | Укладка плиткой общественной территорий, установка скамеек урн установка светильников | Федеральный бюджет | 403,74489 | 403,74489 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4,07823 | 4,07823 |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 4,11943 | 4,11943 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **411,94255** | **411,94255** |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Дмитровск, ул. Советская д. 141 а, 141б | Администрация Дмитровского района | 2026 | 2026 | Укладка плиткой общественной территорий, установка скамеек урн установка светильников | Федеральный бюджет | 403,74489 |  | 403,74489 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4,07823 |  | 4,07823 |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 4,11943 |  | 4,11943 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **Итого:** | **411,94255** |  | **411,94255** |  |  |  |  |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Дмитровск, ул. Советская д. 141 а, 141б | Администрация Дмитровского района | 2027 | 2027 | Укладка плиткой общественной территорий, установка скамеек урн установка светильников | Федеральный бюджет | 403,74489 |  |  | 403,74489 |  |  |  |
| Областной бюджет | 4,07823 |  |  | 4,07823 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 4,11943 |  |  | 4,11943 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| **Итого:** | **411,94255** |  |  | **411,94255** |  |  |  |
|  | **Итого благоустройство общественных территорий** | | | | | Федеральный бюджет | 1211,23467 | 403,74489 | 403,74489 | 403,74489 |  |  |  |
| Областной бюджет | 12,23469 | 4,07823 | 4,07823 | 4,07823 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 12,35829 | 4,11943 | 4,11943 | 4,11943 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| **Итого:** | **1235,82765** | **411,94255** | **411,94255** | **411,94255** |  |  |  |
|  | **Итого всего благоустройства по программе** | | | | | Федеральный бюджет | 4376,31809 | 2084,26324 | 1994,99179 | 1888,30996 |  |  |  |
| Областной бюджет | 4144,23367 | 2061,33583 | 2060,4341 | 2078,81961 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 947,9456059 | 903,75416 | 40,9639 | 40,07201586 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| **Итого:** | **9468,49737** | **5049,35323** | **4096,38979** | **4007,20158586** |  |  |  |

Приложение 2.3

к муниципальной программе "Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Дмитровск

Дмитровского района Орловской области» на 2018 -2030 годы

**Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск**

**Дмитровского района Орловской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **По годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого благоустройство дворовых территорий | Федеральный бюджет | 11381,77826 | 1416,44327 | 1985,03819 | 1347,2722 | 225,51456 | 150,01031 | 1332,08127 | 169,08814 | 1680,51835 | 1591,2469 | 1484,56507 |  |  |  |
| Областной бюджет | 17132,46489 | 862,12778 | 1054,77714 | 1700,91503 | 1721,70965 | 2009,09059 | 1726,75308 | 1868,73677 | 2057,2576 | 2056,35587 | 2074,74138 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 2477,663546 | 471,52636 | 271,19967 | 30,78977 | 27,67012 | 21,80910 | 661,65265 | 20,58409 | 899,63473 | 36,84447 | 35,95258586 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **30991,9067** | **2750,097** | **3311,015** | **3078,977** | **1974,89433** | **2180,910** | **3720,487** | **2058,409** | **4637,4107** | **3684,4472** | **3595,25903586** |  |  |  |
| Итого благоустройство общественных территорий | Федеральный бюджет | 8916,4439 |  |  | 555,92296 | 3634,84714 | 1607,14621 | 389,32006 | 1517,97286 | 403,74489 | 403,74489 | 403,74489 |  |  |  |
| Областной бюджет | 90,06508 |  |  | 5,61538 | 36,71563 | 16,2338 | 3,93252 | 15,33306 | 4,07823 | 4,07823 | 4,07823 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 1440,40195 |  |  | 112,26666 | 400,68651 | 17,89799 | 90,72642 | 806,46608 | 4,11943 | 4,11943 | 4,11943 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **10446,91093** |  |  | **673,805** | **4072,24928** | **1641,278** | **483,979** | **2339,772** | **411,94255** | **411,94255** | **411,94255** |  |  |  |
| Итого благоустройство по проекту победителю Всероссийского конкурса | Федеральный бюджет | 115000 |  |  | 45000,00 |  |  | 70000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 59,316 |  |  | 59,316 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **115059,316** |  |  | **45059,316** |  |  | **70000,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого всего благоустройства по программе | Федеральный бюджет | 135298,2222 | 1416,44327 | 1985,03819 | 46903,19516 | 3860,36170 | 1757,15652 | 71721,40133 | 1687,0610 | 2084,26324 | 1994,99179 | 1888,30996 |  |  |  |
| Областной бюджет | 17222,5300 | 862,12778 | 1054,77714 | 1706,53041 | 1758,42528 | 2025,32439 | 1730,6856 | 1884,06983 | 2061,33583 | 2060,43410 | 2078,81961 |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 3977,38150 | 471,52636 | 271,19967 | 202,37243 | 428,35663 | 39,70709 | 752,37907 | 827,05017 | 903,75416 | 40,96390 | 40,07201586 |  |  |  |
| Внебюджетные | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Итого:** | **156498,13362586** | **2750,09741** | **3311,0150** | **48812,098** | **6047,14361** | **3822,188** | **74204,466** | **4398,181** | **5049,35323** | **4096,38979** | **4007,20158586** |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе "Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Дмитровск

Дмитровского района Орловской области» на 2018 -2030 годы

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск**

**Дмитровского района Орловской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия программы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | |
| 1.1 Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением предложений о благоустройстве дворовых территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах благоустройства дворовых территорий городского поселения | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД |
| 1.2 Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД, в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Проведение собраний и принятие решений | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД |
| 1.3 Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Подача предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями |
| 1.4 Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Формирование перечней дворовых и общественных территорий | Работа Общественной комиссии |
| 1.5 Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | Организация Общественного обсуждения проекта муниципальной программы |
| 1.6 Проведение на сайте администрации Дмитровского района обсуждений проекта муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | Организация Общественного обсуждения проекта муниципальной программы |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области** | | | | | |
| 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора | Ремонт проезжей части и автомобильных парковок; исправление профиля оснований щебеночных, с добавлением нового материала; розлив вяжущих материалов; устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; устройство покрытий асфальтобетонных; ремонт бордюров; ремонт горловин колодцев; ремонт бордюров по краям покрытий; подсыпка пазух щебнем; вывоз б/у бордюров; устройство оснований под тротуары; устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; установка приборов освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора |
| 2.2 Благоустройство общественных территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дмитровского района | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Устройство покрытий из асфальтобетона, установка ограждения, установка скамеек, установка урн для мусора, установка игровых комплексов | Установка металлического ограждения; установка скамеек; установка урн для мусора; установка детских игровых комплексов; укладка плиткой общественной территории |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области» на 2018 - 2030 годы | | | |
| **Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | | | | Ед. измерения | Стоимость, руб. | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | |
| 1 | Ремонт покрытия дворовой территории, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | | | | 1 кв.м. | с бордюром 1950,00 | без бордюра 950,00 |
| 2 | Ремонт тротуара с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | | | | 1 кв.м. | с бордюром 1350,00 | без бордюра 750,00 |
| 3 | Устройство тротуарной плитки | | | | 1 кв.м. | с бордюром 1971,00 | без бордюра 1311,00 |
| 4 | Установка скамейки со спинкой | | | | 1 шт | 900,00 | |
| 5 | Стоимость скамейки | | | | 1 шт | 12020,00 | |
| 6 | Установка урны для мусора | | | | 1 шт | 500,00 | |
| 7 | Стоимость урны для мусора | | | | 1 шт | 3344,00 | |
| 8 | Установка светильников | | | | 1 шт | 790,00 | |
| 9 | Стоимость светильника | | | | 1 шт | 14000,00 | |
| 10 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | | | | 1 шт | 2211,00 | |
| 11 | Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | | | | 1 шт | 6850,00 | |
| 12 | Установка ДСК для улиц | | | | 1 шт | 5000,00 | |
| 13 | Установка качелей | | | | 1 шт | 2500,00 | |
| 14 | Установка песочницы | | | | 1 шт | 1200,00 | |
| 15 | Стоимость уличного спортивного комплекса | | | | 1 шт | 85670 | |
| 16 | Стоимость качелей | | | | 1 шт | 8305,00 | |
| 17 | Стоимость песочницы | | | | 1 шт | 6500,00 | |
| 18 | Посадка зеленых насаждений: | | | |  |  | |
| деревьев | | | | 1 шт | 3600,0 | |
| кустарника | | | | 1 шт | 550,0 | |
| 19 | Посев газона | | | | 1 кв.м. | 400,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение 5  к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области»  на 2018 - 2030 годы | |

**Образцы элементов благоустройства,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории,**

**входящие в минимальный перечень работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота – 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скамейка | **Скамья**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2,085 м;  Ширина – 770 мм;  Высота – 975 мм. | |  |  | |  |  | |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области» на 2018 - 2030 годы

**Перечень**

**дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории | Год начала реализации проекта |
| 1 | ул. Лесная, д. 1 б | 2018 |
| 2 | ул. Лесная, д. 2 |
| ул. Лесная, д. 4 |
| 3 | ул. Кручинина, д. 29 |
| 4 | ул. Советская, д. 141 а | 2019 |
| ул. Советская, д. 141 б |
| ул. Первомайская, д.53 |
| ул. Первомайская, д.55 |
| 5 | ул. Ульянцева, д. 4 | 2020 |
| ул. Ульянцева, д.6 |
| ул. Ульянцева, д.8 |
| 6 | ул. Красная, д. 152 | 2021 |
| 7 | ул. Советская, д. 102 |
| 8 | ул. Советская, д. 110 |
| 9 | ул. Красная, д. 105 а | 2022 |
| ул. Красная, д. 105 б |
| 10 | ул. Толкачева 22 | 2023 |
| ул. Толкачева, д. 22а |
| 11 | ул. Толкачева, д. 27 а, ул. Толкачева, д. 27, ул. Толкачева, д. 29 , ул. Толкачева, д. 31  (первый этап) | 2024 |
| 12 | ул. Толкачева, д. 27 а, ул. Толкачева, д. 27, ул. Толкачева, д. 29 , ул. Толкачева, д. 31  (второй этап) | 2025 |
| 13 | ул. Братьев Овинниковых, д. 10 а | 2026 |
| ул. Советская, д. 112 |
| 14 | 3-й Красный пер. д. 21 а |
| 15 | ул. Революционная д. 25 |
| 16 | ул. Советская, д. 82 |
| 17 | ул. Советская, д. 82 а |
| 18 | ул. Красная, д. 141 |
| 19 | ул. Пионерская, д. 16 а |
| 20 | ул. Толкачева, д. 24 |
| 21 | ул. Социалистическая, д. 90 а |
| 22 | ул. Советская, д. 23 а |
| 23 | ул. Советская, д. 153 б |
| 24 | ул. Советская, д. 163 |
| 25 | ул. Братьев Овинниковых, д. 12 а |
| 26 | ул. Братьев Овинниковых, д. 12 б |
| ул. Братьев Овинниковых, д. 12 г |
| ул. Коммунистическая, д. 48 |
| 27 | ул. Коммунистическая, д. 50 |
| 25 | ул. Советская, д. 32 |
| 26 | ул. Свободная д. 30а |
| 28 | ул. Советская, д. 144 |
| 29 | ул. Советская, д. 123 |
| 30 | ул. Революционная, д. 32 |
| 31 | ул. Садовая, д. 2 |
| 32 | ул. Лесная, д. 18 |
| 33 | ул. Пионерская, д. 13 |
| ул. Пионерская, д. 15 |
| ул. Пионерская, д. 17 |
| ул. Советская , д. 93 |
| ул. Толкачева, д. 25 |
| 34 | ул. Пионерская, д. 9 а |
| ул. Красная, д. 141 б |
| 35 | ул. Пионерская д.2 а |

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области» на 2018 - 2030 годы

**Перечень общественных на территорий городского поселения**

**Дмитровск Дмитровского района Орловской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** | **годы реализации** |
| 1 | Сквер, (памятник милиционерам), Орловская область, г. Дмитровск, ул. Социалистическая | 2020г. |
| 2 | Сквер молодежи, Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, д.139Ж | 2021г. |
| 3 | Детская площадка по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Лесная |
| 4 | Бульвар по ул. Социалистическая и площадь перед храмом Димитрия Солунского , г. Дмитровск Орловская область в рамках проекта "Бульвар Кантемира" | 2018-2024 г.г. |
| 5 | Сквера Д. Кантемира, площадь перед зданием Дома Культуры и бульвара по ул. Социалистической в г. Дмитровск Орловской области в рамках проект «Голубь Кантемира |
| 6 | Сквер по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Комсомольская | 2022г. |
| 7 | Общественная территория расположенная по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская , 61ж |
| 8 | Общественная территория по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская вблизи "Дома детского творчества | 2023г. |
| 9 | Общественная территория по адресу : Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская "Галерея Славы" | 2024г. |
| 10 | Общественная территория по адресу: г. Дмитровск, ул. Советская д. 141а, 141б | 2025 г. |

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области» на 2018 - 2030 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| №п/п | Адрес территории | Годы реализации |
|
| 1 | ул. Советская, 59 (магазин «Пятёрочка») | 2019-2024 |
| 2 | ул. Советская, 142 (магазин «Пятёрочка») |
| 3 | ул. Советская, 126 (магазин «Магнит») |